我现在要正式启动「金闪送」微信小程序项目开发。

我会提供两个参考材料：

1. 需求文档：负责业务逻辑、功能规则、佣金结算、风控规则、数据库字段。

2. UI 设计图：负责视觉风格、页面布局、颜色、组件参考。

请注意：

需求文档优先级高于 UI 图片。

UI 图片只作为视觉参考，不要求 100% 像素级还原。

请不要一次性开发全部正式版，先做第一阶段 MVP。

项目名称：金闪送

项目定位：福州同城数码配件即时闪购平台。

用户可以购买充电线、充电头、充电宝、手机壳、钢化膜等数码配件。

系统根据用户地址匹配附近品胜合作门店，由门店接单备货，同城配送 30-60 分钟送达。

项目组成：

1. 用户端微信小程序

2. 商家端微信小程序

3. 后台管理系统

4. 后端接口服务

技术栈：

- 用户端/商家端小程序：uni-app + Vue 3 + TypeScript

- 后台管理系统：Next.js + React + Tailwind CSS

- 后端：NestJS + PostgreSQL + Prisma + Redis

第一阶段 MVP 目标：

先跑通完整业务闭环，不接真实微信支付，不接真实配送平台。

使用模拟支付、模拟配送、模拟结算。

第一阶段功能范围：

用户端小程序：

- 首页

- 商品详情页

- 确认订单页

- 订单详情页

- 我的页面

- 地址管理

- 优惠券展示

商家端小程序：

- 商家首页

- 待接单列表

- 订单管理

- 订单详情

- 对账中心

- 门店设置

后台管理系统：

- 数据看板

- 订单管理

- 商品管理

- 门店管理

- 优惠活动配置

- 财务统计

- 风控中心

后端服务：

- 用户登录

- 商品列表

- 商品详情

- 创建订单

- 订单状态流转

- 最近门店匹配

- 商家接单

- 商家发货/骑手取货

- 订单完成

- 优惠计算

- 佣金计算

- 单单净利润计算

- 财务统计

- 基础风控规则

请先不要直接写代码。

请先根据需求文档和 UI 图片，输出以下内容：

1. 项目 monorepo 目录结构

2. 用户端小程序页面路由

3. 商家端小程序页面路由

4. 后台管理系统页面路由

5. 后端模块划分

6. 数据库 Prisma schema 设计

7. 订单状态机设计

8. API 接口设计

9. 优惠、满减、配送费、佣金、净利润计算逻辑

10. 第一阶段开发任务拆分

11. 哪些功能第一阶段暂不做，后续再做

输出完成后，等我确认，再开始创建项目和写代码。